Meilensteine für Montags-Termine

5. Oktober – Dokumente für den Moodle-Kurs ausfüllen

12. Oktober – Einarbeitung in FHIR

19. Oktober – Recherche über FHIR Server

9. November – Client/App programmieren

16. November – App fertigstellen

23. November – Handbuch fertigstellen