|  |  |
| --- | --- |
| **Projektname:** | FHIR-Projekt |
| **Projektnr.:** | - |
| **Projekttyp:** | IT-Projekt |
| **Projektleiter/in:** | Renje Matthias |
| **Projektauftraggeber/in:** | Andreas Pilger = intern |
| **Projektkunde(n):** | HTL-Grieskichen |
| **Projektzeitraum:** | Geplanter Beginn: 5.10.  Geplantes Ende: 30.10 |
| **Ausgangslage / Problembeschreibung:** | Keine Erfahrung mit FHIR-Standard,  nicht klar ob passender Server vorhanden ist |
| **Projektgesamtziel:** | Einen JSF-Primefaces-Client mit Zugriff auf einen FHIR-Server programmieren und Ressourcen dieses FHIR-Dienstes nutzt. Daraufhin ist mit Hilfe der Projektdokumentation ein Handbuch zum FHIR-Standard und zur Serverinstallation zu erstellen, welches zum besseren Verständnis verhelfen soll. |
| **Projektteilziele und -ergebnisse:** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Teilziele:** |  | **Ergebnisse:** | | * Einarbeitung – FHIR * Recherche – Server * Server aufsetzen |  | * Informationen * Passender Server * Grundlage für App/Client | | * JSF-Primefaces-Client * Android-App |  | * Client * App | | * Dokumentation |  | * Grundlage furs Handbuch | | * Handbuch |  | * Handbuch | |
| **Nicht-Ziele / Nicht-Inhalte:** | **-** |
| **Meilensteine:** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Meilensteine:** |  | **Datum:** | | Einarbeitung in FHIR |  | 17. Okt., 2020 | | Recherche - Passende Server |  | 26. Okt., 2020 | | JSF-Primefaces-Client  Android-App |  | 2. Nov.; 2020  16. Nov., 2020 | | Projektdokumentation  Handbuch |  | 19. Nov., 2020.  23. Nov., 2020 | |
| **Rahmenbedingungen und -projektkontext:** | Für die Anwendung im Schulunterricht |
| **Einstufung:** | Strategische Relevanz: 3  Komplexität: 1  Neuartigkeitsgrad: 0  Projektumfang: 2  Projektrisiko: 0  Projektzeitraum: 1  Projektbudget: 0  Wirtschaftliches Potenzial: 1 |
| **Organisation:** | **Teammitglieder:**   * Matthias Renje |
| **Ressourcen:** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ressourcen:** |  | **Menge:** | | - |  | - | | - |  | - | | - |  | - | | - |  | - | |
| **Budget:** | - |
| **Nutzen:** | Es sollte im Schulnetz lauffähig sein und in der Lehre der HTL-Grieskirchen so eingebaut werden, dass es für ein besseres Verständnis sorgt |
| **Risiken und Unwägbarkeiten:** | - |
| **Projektentscheidung:** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Freigabe:** |  | **Freigabe am:** | | Andreas Pilger |  | 10. Juli, 2020 | | Barbara Egger |  | 10. Juli, 2020 | |  |  |  | |  |  |  | |
| **Sonstige relevante Informationen:** | - |
| **Anlagen:** | - |



Diese Vorlage wurde erstellt von:  
vorlage-kostenlos.de

Mehr Informationen auf [www.sevdesk.de](https://sevdesk.de/?utm_source=template&utm_medium=referral&utm_campaign=projektauftrag-vk)

[](https://sevdesk.de/?utm_source=template&utm_medium=referral&utm_campaign=projektauftrag-vk)